|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению администрации  муниципального района «Перемышльский район»  от «29» июля 2020 г. № 536 |
|  |  |

**Раздел 6. Перечень мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Сумма расходов всего, тыс.руб. | В том числе по годам реализации программы, тыс.руб. | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Реконструкция, строительство и модернизация сетей и прочих объектов систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы Перемышльского района Калужской области | 2020 | Отдел жкх | 71 422,00856 | 71 422,00856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство хозяйственно-бытовой канализации южной части с.Перемышль Перемышльского района Калужской области" | 2020 | Отдел жкх | 5 596,569 | 5 596,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Приобретение котельной МКОУ " Ахлебининская средняя общеобразовательная школа" | 2020 | Отдел жкх | 10 010,00 | 10 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Горки»" | 2020 | Отдел жкх | 6 415,44302 | 6 415,44302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Разработка ПСД по объектам: «Строительство межпоселкового и уличного водопровода на с.Столпово», разработка ПСД «Строительство канализационных сетей на ул.Луговая с.Калужская опытная с/х станция» | 2020 | Отдел жкх | 4 530,914 | 4 530,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Разработка ПСД по объекту: «Строительство газопровода по ул.Сиреневая, Молодежная … д.Хохловка» | 2020 | Отдел жкх | 4 600,00 | 4 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Поставка локальных очистных сооружений в с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 400,445 | 1 400,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Договор на техническое присоединение объекта к сетям водоснабжения «Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы» | 2020 | Отдел жкх | 2 253,67090 | 2 253,67090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Подводка коммуникаций к ФАПам (д.Покровское, д.Сильково, д.Песочня, д.Григоровское, с.Макарово, с.Гремячево) и установка локальных очистных сооружений с.Макарово | 2020 | Отдел жкх | 1 800,00 | 1 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях канализации | 2020-2025 | Отдел жкх | 10 161,39882 | 461,39882 | 4 100,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 11 | Доставка питьевой воды | 2020-2025 | Отдел жкх | 600,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Корекозево Перемышльского района Калужской области" | 2021 | Отдел жкх | 6 000,00 | 0 | 6 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений с.Ахлебинино Перемышльского района Калужской области" | 2022 | Отдел жкх | 8 700,00 | 0 | 0 | 8 700,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Сильково Перемышльского района Калужской области" | 2023 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 |
| 15 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция очистных сооружений д.Покровское Перемышльского района Калужской области" | 2024 | Отдел жкх | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,00 | 0 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** |  |  | **143 490,4493** | **108 590,4493** | **10 200,00** | **10 200,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **1 500,00** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства местного бюджета** |  |  | **50 139,87275** | **15 239,87275** | **10 200,00** | **10 200,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **1 500,00** |
|  | **Средства областного бюджета** |  |  | **93 350,57655** | **93 350,57655** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация тепловых источников и тепловых сетей | | | | | | | | | | |
| 1 | Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону | 2020-2025 | Отдел жкх | 8 533,123 | 1 033,123 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 2 | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение) | 2020-2025 | Отдел жкх | 7 154,261 | 2 154,261 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** |  |  | **15 687,384** | **3 187,384** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства местного бюджета** |  |  | **15 687,384** | **3 187,384** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** | **2 500,00** |
|  | **Средства областного бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Улучшение качества электроснабжения | | | | | | | | | | |
| 1 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения | 2020-2025 | Отдел жкх | 567,00 | 67,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** |  |  | **567,00** | **67,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства местного бюджета** |  |  | **567,00** | **67,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** |
|  | **Средства областного бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Организация газоснабжения населения | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятия по разработке проектной документации газификации | 2020 | Отдел жкх | 600,00 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **ИТОГО по мероприятию** |  |  | **600,00** | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства местного бюджета** |  |  | **600,00** | **600,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства областного бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ВСЕГО по программе** | |  |  | **160 344,8333** | **112 444,8333** | **12 800,00** | **12 800,00** | **9 100,00** | **9 100,00** | **4 100,00** |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Средства местного бюджета** |  |  | **66 994,25675** | **19 094,25675** | **12 800,00** | **12 800,00** | **9 100,00** | **9 100,00** | **4 100,00** |
|  | **Средства областного бюджета** |  |  | **93 350,57655** | **93 350,57655** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Средства федерального бюджета** |  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |