# Приложение №1

# к постановлению администрации

# муниципального района

# «Перемышльский район»

от «26» августа 2019 г. № 611

# 12. Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# муниципального района

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Общие затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |  | **2021** |
| **МБ** | ОБ | **МБ** | ОБ | **МБ** |  | ОБ | **МБ** | ОБ | **МБ** | ОБ | **МБ** | ОБ |
| **Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников** |
| **Теплоснабжение** |
|  |  |  |  |
| 1 | Строительство котельной в с. Корекозево | 6498,897 |  |  | **5 849,007** | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 2 | Эксплуатация котельной | 0,165 |  | **1034,0** |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | **Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону** | 1098,88 |  | **495,1274** |  | **307,35374** |  |  | **711,111** |  | **711,111** |  | **711,111** | 0 |
| 4 | **МУП «Перемышльтепло»** | 0 |  | **600** |  | **6588,98372** |  |  | **2849,00** |  | **1000** |  | **1000** |  |
|  | Уставной капитал муниципального унитарного предприятия | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение)  | 0 |  | 500 |  | 6588,98372 |  |  | 2849,00 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | СП «Деревня Горки» - замена котла на котельной | 2161,8994 |  | **1741,049** |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6 | **Перевод потребителей тепловой энергии (население) на индивидуальные системы отопления:**  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  СП «Деревня Горки» | 2711,66226 |  |  | **2 439,97** | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 2776,94274 |  |  | **1 485,13** | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 7 | **Модернизация систем отопления административных зданий и зданий администраций СП** |  |  | **722,646** |  | **0** |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | **Строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции** |  |  |  |  | **522,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Замена теплоизоляции** |  |  |  |  |  |  |  | **В рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2021 годы»**  |
| **Ремонт теплотрасс** |  |  |  |  |  |  |  |
|  СП «Село Перемышль» | 0,0 |  | **114,547** | **476,8815** | **59,7** |  |  |  |
|  СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 0,0 |  | 0 |  | **463** |  |  |
|  СП «Деревня Горки» | 0,0 |  | **154,442** | **725,598** | 0,0 |  |  |
|  СП «Село Корекозево» | 0,0 |  | **94,977** | **380,558** | 0,0 |  |  |
| 9 | **Приобретение и установка источников автономного питания на котельных** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Село Перемышль» | 996,355 |  | **230,00** |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 498,1778 |  | **110,0** |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 50 |  | **110,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО** | **7028,35871** | **10144,04** | **5406,7884** | **11357,145** | **7419,03746** |  | **0** | **3 560,111** | **0** | **1711,111** | **0** | **1711,111** | **0** |
|  | **ВСЕГО по теплоснабжению:** | **17343,28722** | **16763,9334** | **7419,03746** | **3 560,111** | **1711,111** | **1711,111** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения** |
|  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
|  |  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Водоснабжение** |
| 11 | **Ремонт колодцев в сельских поселениях** | 63,00 |  | 520,0 |  | **780** |  |  | **710** |  | **415** |  | **335** |  |
|  | СП «Село Борищево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | СП «Деревня Сильково» |  |  |  |  | 240 |  |  | 80 |  | 25 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  | 280 |  |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  | 140 |  |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Горки» |  |  |  |  | 70 |  |  | 90 |  | 55 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Перемышль» |  |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | СП «Деревня Григоровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Ахлебинино» |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Ильинское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Гремяечево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Макарово» |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | СП «Деревня Песочня» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Погореловка» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Корекозево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | **Доставка питьевой воды**  | 200,00 |  | 190,00 |  | **36** |  |  | **100** |  | **200** |  | **200** |  |
| 13 | **Устранение аварийных ситуаций и прочие работы на водопроводных сетях** | 300,00 |  | 0 |  | **300** |  |  | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| 14 | **Проектирование сетей водоснабжения для участков, предоставляемых молодым семьям** |  |  |  |  | **223,14996** |  |  | **0** |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 | **Проектирование станции обезжелезивания д.Горки Перемышльского района**  | 98 |  | 681, 49 |  | **681,49** |  |  | **181,49** |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  | **Итого по водоснабжению:** | **0,0** |  | **0,0** |  | **2020,63996** |  |  | **991,49** | **0** | **615** | **0** | **535** | **0** |
| ***Канализация*** |
| 16 | **Устранение аварийных и прочих ситуаций на канализационных сетях** | 604,1811 |  | 1030,994 |  | **1090** |  |  | **1555,556** |  | **6 259,368** |  | **7 151,490** |  |
| 17 | **Вывоз и утилизация ЖБО** | 300,00 |  | 100,00 |  | 0 |  |  | **0** |  | **400** |  | **0** |  |
| 18 | **Проектирование сетей канализации для участков, предоставляемых молодым семьям** |  |  |  |  | **500** |  |  | **0** |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | **Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по объекту: реконструкция наружных сетей канализации с. Перемышль и очистных сооружений хозяйственно-****бытовых сточных вод** **производительностью 2700 м3/час** | 0,00 |  | 0 |  | **1914,42114** |  |  | **5000,0** |  | **0** |  | **0** |  |
| 20 |  **Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы Перемышльского района Калужской области** |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **89500,0** |  |  |  |  |
|  | **Итого по канализации:** | **9 777,24143** |  | **3148,581** |  | **3504,42114** |  |  | **6555,556** | **89500,0** | **6 659,368** | **0** | **7 151,490** | **0** |
|  | **ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению**  | **10807,87729** | **5140,23** | **5525,0611** | **97 047,046** | **7 274,368** | **7 686,490** |
| **Мероприятия по улучшению качества электроснабжения**  |
| **Электроснабжение** |
|  |  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | **Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения** |  |  |  |  | **100** |  |  | **100** |  | **100** |  | **100** |  |
|  | **ИТОГО** | **0,0** |  | **0,0** |  | **100** |  |  | **100** | **0,0** | **100** | **0** | **100** | **0** |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  |  | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры**  |
|  | **Изготовление технической документации** | **40** | **0** | **232** | **0** | **300** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **ВСЕГО** | **40** | **232** | **300** | **0** |  | **0** |  | **0** |  |
| **Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований** |
|  |  | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 22 | **Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2028 года** | **0,0** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |  | **300** |  | **100** |  | **100** |  |
| 23 | **Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2025 года** | **0,06** |  | **0,0** |  | **0,0** |  |  | **100** |  | **50** |  | **50** |  |
| 24 | **Проведение энергетических обследований зданий и сооружений согласно закону ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. Администрация МР «Перемышльский район»** | 0,0 |  | 0,0 |  | **100,0** |  |  | **100** |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  | **Итого:** | **60** |  | **0,0** |  | 0 |  |  | **500** | **0** | **150** | **0** | **150** | **0** |
|  | **ВСЕГО** | **60** | **0** | **100** | **500** | **150** | **150** |
| **ВСЕГО** **по программе:** | **31 169,188** | **21657,012** | **13 444,09856** | **101 207,157** | **9 235,479** | **9 647,601** |
|  | **21025,148** | **10144,04** | **10779,0184** | **10878,0** | **13 444,09856** |  | **0** | **11 707,157** | **89 500,0** | **9 235,479** | **0** | **9 647,601** | **0** |