# Приложение

# к постановлению администрации

# муниципального района

# «Перемышльский район»

от «27» сентября  2019 г. № 710

# 12. Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

# муниципального района

В программе рассчитаны инвестиционные потребности и возможности в разрезе каждого вида услуг; разработаны приоритеты в разрезе каждого вида услуг, сбалансированные с финансовыми возможностями. Данные мероприятия представлены в таблице 12.1

Таблица 12.1

| № п/п | Мероприятие | Общие затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |
|  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
| Мероприятия по реконструкции и модернизации тепловых источников |
| Теплоснабжение |
| 1 | Строительство котельной в с. Корекозево | 6498,897 |  |  | 5 849,007 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 2 | Эксплуатация котельной | 0,165 |  | 1034,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному сезону | 1098,88 |  | 495,1274 |  | 307,35374 |  |  | 711,111 |  | 711,111 |  | 711,111 | 0 |
| 4 | МУП «Перемышльтепло» | 0 |  | 600 |  | 6588,98372 |  |  | 3729,00 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | Уставной капитал муниципального унитарного предприятия | 0 |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия на возмещение недополученных доходов и (или) на финансовое обеспечение затрат (возмещение) | 0 |  | 500 |  | 6588,98372 |  |  | 3729,00 |  | 1000 |  | 1000 |  |
|  | СП «Деревня Горки» - замена котла на котельной | 2161,8994 |  | 1741,049 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 6 | Перевод потребителей тепловой энергии (население) на индивидуальные системы отопления: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 2711,66226 |  |  | 2 439,97 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 2776,94274 |  |  | 1 485,13 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |
| 7 | Модернизация систем отопления административных зданий и зданий администраций СП |  |  | 722,646 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт магистральных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по теплоизоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции |  |  |  |  | 522,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  | В рамках МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2015-2021 годы» |
|  | Ремонт теплотрасс |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Село Перемышль» | 0,0 |  | 114,547 | 476,8815 | 59,7 |  |  |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 0,0 |  | 0 |  | 463 |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 0,0 |  | 154,442 | 725,598 | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Село Корекозево» | 0,0 |  | 94,977 | 380,558 | 0,0 |  |  |  |
| 9 | Приобретение и установка источников автономного питания на котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Село Перемышль» | 996,355 |  | 230,00 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Деревня Горки» | 498,1778 |  | 110,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» | 50 |  | 110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 7028,35871 | 10144,04 | 5406,7884 | 11357,145 | 7419,03746 |  | 0 | 4 440,111 | 0 | 1711,111 | 0 | 1711,111 | 0 |
|  | ВСЕГО по теплоснабжению: | 17343,28722 | 16763,9334 | 7419,03746 | 4 440,111 | 1711,111 | 1711,111 |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
|  |  | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ |  | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ | МБ | ОБ |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Водоснабжение |
| 11 | Ремонт колодцев в сельских поселениях | 63,00 |  | 520,0 |  | 780 |  |  | 787,6 |  | 415 |  | 335 |  |
|  | СП «Село Борищево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 70 |  | 20 |  | 20 |  |
|  | СП «Деревня Сильково» |  |  |  |  | 240 |  |  | 80 |  | 25 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Большие Козлы» |  |  |  |  | 280 |  |  | 50 |  | 10 |  | 10 |  |
|  | СП «Деревня Хотисино» |  |  |  |  | 140 |  |  | 100 |  | 100 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Горки» |  |  |  |  | 70 |  |  | 90 |  | 55 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Перемышль» |  |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  |
|  | СП «Деревня Григоровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 60 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | СП «Село Калужская опытная сельскохозяйственная станция» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Деревня Покровское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Ахлебинино» |  |  |  |  | 0 |  |  | 40 |  | 0 |  | 20 |  |
|  | СП «Село Ильинское» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Гремяечево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Макарово» |  |  |  |  | 0 |  |  | 153,6 |  | 15 |  | 15 |  |
|  | СП «Деревня Песочня» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
|  | СП «Деревня Погореловка» |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  | СП «Село Корекозево» |  |  |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  |
| 12 | Доставка питьевой воды | 200,00 |  | 190,00 |  | 36 |  |  | 100 |  | 200 |  | 200 |  |
| 13 | Устранение аварийных ситуаций и прочие работы на водопроводных сетях | 300,00 |  | 0 |  | 300 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 | Проектирование сетей водоснабжения для участков, предоставляемых молодым семьям |  |  |  |  | 223,14996 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 | Проектирование станции обезжелезивания д.Горки Перемышльского района | 98 |  | 681, 49 |  | 681,49 |  |  | 103,89 |  | 0,00 |  | 0 |  |
|  | Итого по водоснабжению: | 0,0 |  | 0,0 |  | 2020,63996 |  |  | 991,49 | 0 | 615 | 0 | 535 | 0 |
| Канализация |
| 16 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на канализационных сетях | 604,1811 |  | 1030,994 |  | 1090 |  |  | 1555,556 |  | 6 259,368 |  | 7 151,490 |  |
| 17 | Вывоз и утилизация ЖБО | 300,00 |  | 100,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 |  | 0 |  |
| 18 | Проектирование сетей канализации для участков, предоставляемых молодым семьям |  |  |  |  | 500 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 | Проектно-изыскательские работы и разработка проектно-сметной документации по объекту: реконструкция наружных сетей канализации с. Перемышль и очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод производительностью 2700 м3/час | 0,00 |  | 0 |  | 1914,42114 |  |  | 4104,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 20 | Реконструкция очистных сооружений канализации, производительностью 200 м3/сут д. Большие Козлы Перемышльского района Калужской области |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 89500,0 |  |  |  |  |
|  | Итого по канализации: | 9 777,24143 |  | 3148,581 |  | 3504,42114 |  |  | 5659,556 | 89500,0 | 6 659,368 | 0 | 7 151,490 | 0 |
|  | ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению | 10807,87729 | 5140,23 | 5525,0611 | 96 151,046 | 7 274,368 | 7 686,490 |
| Мероприятия по улучшению качества электроснабжения |
| Электроснабжение |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 21 | Устранение аварийных и прочих ситуаций на сетях электроснабжения |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
|  | ИТОГО | 0,0 |  | 0,0 |  | 100 |  |  | 100 | 0,0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мероприятия по подготовке технической документации коммунальной инфраструктуры |
|  | Изготовление технической документации | 40 | 0 | 232 | 0 | 300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО | 40 | 232 | 300 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Мероприятия по прединвестиционной подготовке проектов и мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая разработку технико-экономических обоснований, бизнес-планов, актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение энергетических обследований |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 22 | Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2028 года | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 300 |  | 100 |  | 100 |  |
| 23 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального района "Перемышльский район" на период до 2025 года | 0,06 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 100 |  | 50 |  | 50 |  |
| 24 | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений согласно закону ФЗ №261-ФЗ от 23.11.2009 г. Администрация МР «Перемышльский район» | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,0 |  |  | 100 |  | 0,0 |  | 0 |  |
|  | Итого: | 60 |  | 0,0 |  | 0 |  |  | 500 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |
|  | ВСЕГО | 60 | 0 | 100 | 500 | 150 | 150 |
| ВСЕГО по программе: | 31 169,188 | 21657,012 | 13 444,09856 | 101 207,157 | 9 235,479 | 9 647,601 |
|  | 21025,148 | 10144,04 | 10779,0184 | 10878,0 | 13 444,09856 |  | 0 | 11 707,157 | 89 500,0 | 9 235,479 | 0 | 9 647,601 | 0 |